가구페스타 쇼핑몰 개발 요청서 (RFP)

1. 프로젝트 개요

프로젝트명: 가구전문쇼핑몰 쇼핑몰 개발

본 프로젝트는 기존 쇼핑몰을 리뉴얼하여 가구 산업에 최적화된 전용 UI/UX를 구현하는 것을 목표로 합니다. 소비자가 방대한 가구 제품군을 직관적으로 탐색할 수 있도록 필터 시스템을 고도화하고, 시각적으로 강렬한 디자인의 UI/UX를 개발하여 궁극적으로 소비자에게 가장 편리하고 즐거운 쇼핑 경험을 제공하고자 합니다. 이를 통해 국내 대표 가구 쇼핑몰로 자리매김하는 것이 목표입니다.

2. 프로젝트 목표

- 쇼핑몰 리뉴얼을 통한 인지도 향상 (최우선 순위는 고감도 디자인)

- 온라인 매출 및 구매 전환율, 재구매율 증대

- 마이크로사이트 구축을 통한 “마홀앤” 브랜드 인지도 강화

- 소셜 허브로서의 기능 구현

3. 리뉴얼 구축 범위 및 정의

- 쇼핑몰 리뉴얼 플랫폼 유형은 제안사와 협의 후 독립형 또는 임대형으로 결정

- 일반적인 쇼핑몰 기능 범위 포함 (회원가입, SNS 로그인, 상품 등록 및 관리, 장바구니 및 결제, 주문 및 배송 관리, 리뷰 및 평점 기능, 쿠폰/할인/적립금 시스템, 관리자 페이지 통계 등)

- 1차 계약을 통해 쇼핑몰의 정상 운영이 가능한 모든 기능 구현, 2차 개발은 보완 및 고도화를 위한 기능 확장 계약으로 진행

- 각 조합사(브랜드)별 전용 페이지 구축 필수

- 쇼핑몰 네이밍 및 가구산업에 적합한 아이디어 제안

- 정부 지원 사업에 따른 산출물 관리 및 제작

- 회원가입, 로그인, 보안 및 결제 시스템은 최신 트렌드 반영 필수

- 비개발자도 운영 가능한 CMS 설계 및 직관적인 디자인과 레이아웃 변경이 가능하도록 개발

- 카테고리 구조는 제품군, 용도, 브랜드, 소재, 배송일, 가격, 공간, 시리즈 등으로 필터링이 용이하게 설계

- 다양한 상품 구조에서도 피로도가 낮은 탐색 경험을 제공하는 고도화된 필터링 기능 제공

- 제품 및 콘텐츠 모듈화, 모듈화된 콘텐츠 및 제품은 어디서든 쉽게 활용 가능하도록 개발

- 상세 페이지에 태그 또는 탭을 구현하여 소비자가 원하는 정보에 신속하게 접근할 수 있도록 개발.

- 조합사 관리자 페이지 권한은 제품 이미지와 가격 등록으로 제한, 제품 등록은 전체 관리자 권한으로 운영

- 배송 예약 및 지연 자동 보상 시스템 기능 구현: 고객이 배송 예약 가능한 날짜를 선택할 수 있도록 하며, 지정일에 배송 불가 시 소비자에게 적립금 또는 혜택 제공 기능 구현

- 상품상세페이지내 연관 상품 및 추천 상품 페이지 등 개발.

4. 디자인 및 UX/UI

- 디자인: 브랜드 아이덴티티 구축 (톤앤매너, 컬러, 타이포 등)

- 디자인: 반응형 웹(PC/Mobile) 최적화 및 앱 패키징

- 디자인: 메인컷 및 텍스트 기반으로 제작하여 이미지와 텍스트 수정 용이

- 디자인: SNS 콘텐츠 연동 및 영상 노출 최적화

- 디자인: 조합사별 브랜드 전용 페이지 구축, 마홀앤 브랜드는 별도의 마이크로사이트로 제작 필요

- 디자인: 상품 전시 페이지는 카테고리 중심의 탐색 구조 설계

- 디자인: 단일 제품보다는 컬렉션 중심으로 디자인, “가구를 파는 사이트”가 아닌 “가구 브랜드 플랫폼”으로 인식 유도

- 디자인: 가구페스타의 UI/UX는 리빙 카테고리에 최적화되어야 하며, 일관된 컨셉 협의 필요

- 디자인: 마이크로페이지 “마홀앤”은 프리미엄 이미지로 제작

5. 기술 요구사항

- SEO 최적화 및 네이버 쇼핑 연동 최적화

- 페이지 로딩 속도 최적화

- 보안 (SSL 및 개인정보 보호)

- 결제 시스템 연동 (카드, 간편 결제 등)

- 외부 솔루션 연동 (CRM, ERP, 물류, 사방넷 등 필요 시)

6. 운영 및 유지보수

- 유지보수 범위 및 기간 명시

- 장애 대응 프로세스

- 기능 개선 및 업데이트 정책

7. 일정

- 1차: 25년 6월 ~ 9월(총 4개월 개발 제안)

  - 리뉴얼 구축범위 내 모든 내용 개발 완료 및 정상적인 쇼핑몰 기능 구현

  - 1차 개발 이후 정상 운영 가능 상태

- 2차: 26년 10월 ~ 12월(총 3개월 개발 제안)

  - 제안사의 추가 아이디어 및 개발 제안 실현

  - 오픈 테스트 및 버그 수정

  - 임대 또는 호스팅 비용 포함

8. 예산

- 총 예산: 34,900,000원

  - 1차 개발 예산: 20,000,000원

  - 2차 개발 예산: 14,900,000원

- (디자인 / 개발 / 유지보수 별도 구분 가능)

- 지원금의 특성상 예산 내 모든 요구사항 반영 필요, 27년도 운영에 따른 임대 / 호스팅 비용 별도 제안 필요

9. 제안 요청 사항

- 유사 프로젝트 포트폴리오 제출

- 개발 방식 및 기술 스택 설명

- 프로젝트 일정 및 인력 구성

- 턴키 방식으로 개발 진행, 이후 유지보수에 관한 제안 포함

- 차별화 전략 제안

10. 평가 기준

- 디자인 및 UX 역량

- 기술력 및 안정성

- 커뮤니케이션 및 대응 능력

- 가격 경쟁력

- 유지보수 체계